[5110135 캡스톤디자인 2020S]

Progress Report

팀 번호: 2팀

진행 기간: 2020. 5. 28. ~ 2020. 6. 3

주차별 진행 내용 및 결과를 자유롭게 작성. 분량 제한은 없으나 본 과제도 이번 학기 평가의 대상임에 유의. 주차별 목표는 3주차 작성 내용과 완전히 일치할 필요는 없으므로 진행 상황에 맞게 지정. 진행 결과는 주차별 목표 항목과 대응하도록 작성. 자료 수집을 한 경우 자료 수집 내용을 작성하고, 개발을 진행한 경우 Github에 commit한 내역을 캡쳐하여 올릴 것.

1. 프로젝트 주제 비콘을 이용한 의류 매장 서비스

2. 주차별 목표 및 달성률

| 주차별 목표 | 담당자 | 달성률 |
| --- | --- | --- |
| (1) Front 개발 (2) 애플리케이션 Back-end 개발 (BLE beacon) (3) server 개발 | 이시은 김소연 박병조 | 70% 100% 100% |

3. 진행 결과

(1)

[ Front 개발 ]

담당자 이시은

목적

UI 디자인을 바탕으로 상세 페이지를 프로그래밍하여 구현한다.

진행 내용

- 앱 아이콘 세팅

- Splash 화면 구현

- Main 화면과 menu Tap 구조 구현

- Git hub upload

- 12주차 계획

- 앱 아이콘 세팅

- Png 파일을 이용하여 원하는 앱 아이콘과 어플 이름을 세팅하였다.

- Splash 화면 구현

- Splash 화면은 어플이 시작되기 전에 로딩중 때 나타나는 화면으로 앞서 디자인한 화면을 바탕으로 구현을 진행했다. Java와 xml을 이용해 화면을 구성하고 넘어가는 activity를 구현했다.

- 화면이 너무 빨리 전환되어 빠르게 촬영하느라 밑에 캡처바가 보인 부분은 양해해주시길 바랍니다.

수정해야 할 부분

- 화면자체를 png이미지로 설정하였는데 핸드폰으로 보았을 때 화면에 맞춰져서 글자가 기존의 사진에 비해 너비가 줄어들었다. png사진을 사용하지 말고 layout 코딩으로 배경과 글자를 따로 구현해야 할 것 같다.

- 원래 계획에서는 Splash 화면에 로그인과 회원가입을 함께 넣기로 했는데 다음 구현에서 splash창이 뜨고 몇 초  뒤 애니메이션을 이용해 로그인과 회원가입 아이콘이 나타나는 방향으로 제작을 해야 할 것 같고, splash창에서 바로 main화면으로 전환하는 것이 너무 빠르기 때문에 이 텀을 좀 더 늘려야 할 것 같다.

- Main 화면과 Menu Tap 구조 구현

- Main화면에 있는 아래 메뉴바를 구현했고 각 메뉴에 해당하는 페이지가 나오도록 기능을 구현하였다.

< 왼쪽 사진은 구현한 화면 오른쪽 사진은 프로토타이핑 화면>

- 아래에 위치하는 메뉴 바는 검색, 알람, 위치, 시각장애인 서비스(음성 서비스), 설정 으로 구성되며 각각에 해당하는 아이콘을 첨부하였고 메뉴를 눌렀을 때 해당하는 페이지로 이동 및, 아래 메뉴바의 아이콘이 살짝 커진다.

수정해야 할 부분

- 왼쪽에서 나오는 네비게이션 바를 추가하는 부분에서 많은 시행착오가 있어서 우선적으로 아래 네비게이션바부터 구현을 했는데 다음 구현때는 왼쪽 네비게이션 바도 구현을 해볼 예정이다.

- 설정 아이콘이 다른 아이콘에 비해서 큰 것 같고 음성 아이콘은 좀 키워야 할 것 같다.

- github commit

- github clothing_store_service_using/project/front에 진행한 프로젝트를 업로드하였다. 기존에 프로젝트를 github 공유 폴더에 push하는 과정에서 오류가 계속 나서 공유 git을 clone하여 진행한 프로젝트를 복사하여 붙여 다시 push하는 방식으로 진행과정을 업로드 하였다.

- 파일을 복사하고 붙여 넣는 과정에서 경로설정에 오류가 생겨서 이 부분을 고치고자 하였으나 제대로 된 솔루션이 나와있지 않아 더 조사해봐야 할 것 같다.

- 12주차 계획

- 앞서 고쳐야할 점 보완

- 왼쪽 네비게이션 바 구현

- 로그인 회원가입 창 구현

(2)

[ Back-end 개발 (BLE beacon 스캔) ]

담당자 김소연

목적

BLE beacon을 스캔하여 정보를 스마트폰에 출력한다.

진행 내용

- 화면 설명

- 애플리케이션을 시작하면 나오는 초기화면이다.

- 크게 네 가지 요소들이 LinearLayout 구조로 연결되어있다.

- 먼저, 맨 위에 프로젝트 명 “Beacon Shopping Service를 TextView로 출력하였다.

- 두 번째로, 버튼 두 개가 있다.

  - Start 버튼을 누르면 아래와 그림 같이 “Start Scanning”이라는 Toast 메시지를 출력하고, BLE 비콘의 신호를 수신하기 시작한다.

  - Stop 버튼을 누르면 아래와 그림 같이 “Stop Scanning”이라는 Toast 메시지를 출력하고, BLE 비콘의 신호 수신을 멈춘다.

- 세번째로는, “BLE Scan Result: “라는 아래 내용을 설명하는 문구를 TextView로 출력한다.

- 마지막으로, BLE beacon 신호를 수신한 결과 정보들을 ScrollView로 출력한다. 이는 ScrollView로 설정 되어있기 때문에 아래 그림과 같이 화면을 스크롤하여 정보들을 확인할 수 있다.

- 핵심 코드 설명

- 스캔된 비콘 관련 정보를 표시하는 부분은 데이터가 굉장히 많기 때문에 ScrollView를 이용해서 수집된 데이터 정보들을 손실 없이 화면을 스크롤하여 볼 수 있도록 하였다.

- BLE 신호를 수신하기 위해서 권한을 설정하였다. 블루투스를 이용하기 위해서는 블루투스 관련된 권한과 위치 정보 관련된 권한이 필요하다. 또한, 앱을 사용하기 위해서 BLE 지원이 요구된다는 것을 표현하기 위해서 uses-feature를 통해 BLE 관련 코드를 작성했다.

- onCreate 부분에서 화면과 관련된 변수들을 연결하고, 위치 권한을 받는다.

- onResume 부분에서 BLE 신호를 스캔하기 위한 설정을 진행한다. bluetoothAdapter를 통해 bluethoothLeScanner를 얻어온다. 이를 이용하기 위해서는 API level 21 이상을 사용해야 한다.

- 버튼 클릭 시 동작을 설정한다.

- 디바이스에서 BLE를 지원하는지 확인하고 bluetoothAdapter를 할당한다. 이때 API level은 18이상이어야 한다.

- BLE 신호를 스캔할지 관련 여부를 설정하는 함수이다. 매개변수로 true를 전달받으면 startScan함수를 통해 스캔을 시작하고, false를 전달받으면 stopScan 함수를 통해 스캔을 멈춘다.

- BLE 신호를 스캔하는 중(startScan을 한 상태)에 BLE 신호가 수신되면 호출되는 함수이다. 화면에 ScrollView로 수신된 BLE beacon 관련된 정보를 출력한다.

- github commit

김소연(sykim77kr)의 github commit 증빙입니다.

(3) server 개발

1) 목적

서버의 목적은 안드로이드와 통신을 통해 Beacon의 정보와 DB에 저장 되어 있는 정보를 주고 받기 위한 것으로 통신 방법으로는 HTTP통신을 통해 데이터를 주고 받는 것이 목적이다.

2) 진행상황

서버 구축

- 서버는 개인PC를 통해 만들었으며 추후 따로 Linux OS에 서버를 세팅 예정이다.

- 서버의 종류는 Python 웹 프레임워크인 Flask를 이용

- DB의 종류는 MySql을 사용

- Android로 login 기능을 만들어 서버와 통신하여 로그인 가능 확인

만든 서버는 Github에 branch를 통해 commit

- 서버 통신을 지속적으로 해야하나 개인 PC로 서버로 만들어서 개발에 어려움이 생김.

- 이후 임시서버를 개설하여 서버를 열어 개발에 어려움이 없도록 해야됨